Проект

ФОРМА
технічного завдання  до Плану заходів Стратегії 2020

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Створення нового освітнього простору загальноосвітніх закладів Новопсковського району |
| --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання стратегії розвитку області, якому відповідає проект | 2.3.2. Посилити спроможність громад у сфері надання якісних послуг освіти |
| 3. Мета та завдання проекту | Мета та завдання проекту полягає в створенні якісних умов та мотивуючого простору для здобуття загальної середньої освіти. Забезпечення підвищення якості та рівнів доступу населення до загальної середньої освіти.Створення опорних шкіл. Для проведення модернізації навчальних закладів потрібно провести енергозберігаючі заходи, реконструкцію приміщень, облаштувати територію шкіл, покращити матеріально-технічну базу відповідно до нових стандартів, передбачених Концепцією "Нова українська школа". |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | Луганська область Новопсковський район |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 34 тис. осіб |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Незважаючи на належний рівень розвитку галузі освіти в районі проблемними питаннями залишаються: незадовільний технічний стан закладів освіти; територіальна диференціація наповнюваності об’єктів загальної середньої освіти; недостатній рівень оснащення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Впровадження проекту спрямоване на покращення та створення: сучасних умов для навчання, розвитку та спілкування; креативний зовнішній та внутрішній дизайн; комфорт та енергоефективність; безбар’єрний простір та умови для інклюзивного навчання; багатофункціональне середовище. |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Реалізація інвестиційного проекту по створенню нового освітнього простору загальноосвітніх закладів Новопсковського району ; Проведення капітального ремонту покрівлі Новопсковської ЗОШ І-ІІІ ступенів ; Проведення заходів з енергозбереження навчальних закладів, які знаходяться на території Новопсковської ОТГ (Новопсковська газопроводська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Осинівська ЗОШ № 1 І-ІІ ступенів, Осинівська ЗОШ № 2 І-ІІ ступенів, Макартетинська ЗОШ І-ІІ ступенів); Часткова заміна вікон на металопластикові(Ганусівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Писарівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Риб`янцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Пісківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Закотненська ЗОШ І-ІІ ступенів, Осинівська ЗОШ № 2 І-ІІ ступенів, Новобілянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кам`янська ЗОШ І-ІІІ ступенів); Заміна котлів опалення на нові: Танюшівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 шт), Закотненська ЗОШ І-ІІ ступенів (1 шт), Можняківська ЗОШ І-ІІІ ступенів (1 шт), Риб`янцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 шт), Осинівська ЗОШ №2 І-ІІ ступенів (2 шт), Писарівська ЗОШ І-ІІ ступенів (1шт), Білолуцька ЗОШ І-ІІ ступенів (1 шт), Новопсковська дитячо-юнадська спортивна школа (2 шт), Березівська ЗОШ І-ІІ ступенів (1 шт), Булавинівська ЗОШ І-ІІ ступенів (1 шт); Утеплення фасаду (Білолуцька гімназія, Можняківська ЗОШ І-ІІІ ступенів); Ремонт внутрішніх туалетів (Новопсковська газопроводська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новопсковська ЗОШ І-ІІІ ступенів); Реконструкція покрівель (Писарівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Риб`янцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів); Утеплення фасаду (Новобілянська, Кам`янська, Танюшівська ЗОШ І-ІІІ ступенів); Придбання шкільних автобусів (Можняківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Пісківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Білолуцька гімназія); Оновлення матеріально-технічної бази: придбання навчальних кабінетів фізики, хімії, інформатики (Новопсковська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новопсковська газопроводська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Осинівська ЗОШ № 1 І-ІІ ступенів, Осинівська ЗОШ № 2 І-ІІ ступенів, Білолуцька гімназія, Можняківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кам`янська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новобілянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Пісківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новорозсошанська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Риб`янцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) ; Придбання шкільних меблів: парти, стільці, дошки, шафи (Білолуцька гімназія, Новорозсошанська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Пісківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Можняківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новобілянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Кам`янська ЗОШ І-ІІІ ступенів); |
| 8. Основні заходи проекту | Розробити кошторисну документацію (визначення підприємства, що розроблятиме проект та проводитиме авторський нагляд за виконанням робіт); визначити підрядника на проведення ремонтних робіт. Укласти відповідні угоди; розподілити обов’язки членів ініціативної групи для організації роботи членів громади та нагляду за виконанням робіт; Провести роботи відповідно до кошторисної документації: часткову заміну вікон та дверей на енергозберігаючі, ремонт внутрішніх туалетів, ремонт покрівлі та утеплення фасаду; облаштування під’їзних доріг та території навколо навчального закладу; облаштування спортивних та ігрових майданчиків; модернізація матеріально-технічної бази відповідно до нових стандартів, передбачених Концепцією "Нова українська школа". прийняти об’єкт в експлуатацію; організувати інформаційний супровід проекту. |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | Січень 2018 – Грудень 2020 |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 1 рік | 2 рік | Разом |
|  | 24019,1 тис. грн. | 16210,0 тис. грн. | 40229,1 тис. грн. |
| 11. Джерела фінансування проекту | ДФРР, обласний та місцевий бюджети, МТД |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Відділ економічного розвитку і торгівлі Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області. |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |

ФОРМА
технічного завдання  до Плану заходів Стратегії 2020

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Покращення системи надання медичної допомоги на території Новопсковського району (капітальний ремонт лікарняних закладів, придбання сучасного обладнання, відкриття відділень реанімації та екстреної допомоги). |
| --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання стратегії розвитку області, якому відповідає проект | 1.2.4 Покращити доступ до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг. |
| 3. Мета та завдання проекту | Забезпечити якісне кваліфіковане та доступне медичне обслуговування. Оптимізувати та покращити ефективність лікувального та діагностичного процесу хворих первинного рівня медичної допомоги. Створити належні умови праці медичного персоналу. Зменшити використання коштів на опалення завдяки встановленню енергоефективних вікон та дверей, утеплення покрівлі. Метою проекту є забезпечення населення Новопсковського району сучасними методиками діагностики і лікування та покращення показників стану здоров’я населення. У результаті впровадження проекту, населення району отримуватиме кваліфіковану медичну допомогу. Зменшення споживання медичними закладами паливно-енергетичних ресурсів, що дозволить заощадити бюджетні та власні кошті, покращити умови для надання якісних медичних послуг. |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | - Луганська область - Новопсковський район |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 34 тис. осіб |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | Незадовільний стан медичних закладів: покрівля потребує ремонту, вікна та котли опалення, в яких закінчився строк експлуатації, потребують заміни на нові. З метою підвищення енергозбереження закладів є потреба в утепленні фасаду будівель. Медичні заклади потребують облаштування сучасним обладнанням. Після проведення капітального ремонту та встановлення необхідного обладнання буде забезпечене належне функціонування медичних закладів району. Відсутність відділень реанімації та екстреної допомоги. |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Капітальний ремонт лікарняного корпусу Новопсковського РТМО (утеплення фасаду, часткова заміна вікон, дверей, ремонт внутрішнього приміщення); Капітальний ремонт поліклінічного корпусу Новопсковського РТМО (утеплення фасаду, ремонт покрівлі, заміна вікон та дверей, заміна системи опалення, ремонт внутрішніх кімнат); Ремонт терапевтичного відділення та придбання обладнання по догляду за хворими; Відкриття відділення екстреної допомоги та придбання обладнання; Відкриття відділення реанімації на 5 койкомісць та придбання обладнання; Заміна котлів опалення для Новопсковського РТМО (6 шт.); Капітальний ремонт будівлі, заміна покрівлі, вікон та дверей утеплення фасаду Кам’янської СЛА ЗПСМ; Утеплення фасаду будівлі Новобілянської СЛА ЗПСМ; Капітальний ремонт будівлі Пісківської СЛА ЗПСМ (заміна покрівлі, вікон та дверей, утеплення фасаду, заміна та ремонт системи опалення). |
| 8. Основні заходи проекту | 1. Створення робочої групи з реалізації проекту. 2. Розроблення проектно-кошторисної документації. 3. Отримання необхідних експертиз та погоджень. 4. Проведення тендерної процедури. 5. Проведення ремонтів та забезпечення обладнанням районних медичних закладів. |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | Січень 2018 – Грудень 2020 |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 1 рік | 2 рік | Разом |
|  | 22070,0 тис. грн. | 21700,0 тис. грн. | 43770,0 тис. грн. |
| 11. Джерела фінансування проекту | ДФРР, місцеві та обласні бюджети, МТД |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Відділ економічного розвитку і торгівлі Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, Новопсковське РТМО, Новопсковський ЦПМСД |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |

ФОРМА
технічного завдання  до Плану заходів Стратегії 2020

| 1. Назва програми і проекту регіонального розвитку | Проведення капітальних ремонтів закладів культури Новопсковського району та оновлення матеріально-технічної бази. |
| --- | --- |
| 2. Номер і назва завдання стратегії розвитку області, якому відповідає проект | 4.3.1. Підтримати заклади культури та розвиток мистецтв |
| 3. Мета та завдання проекту | Проведення капітальних ремонтів закладів культури: заміна вікон і дверей, утеплення фасаду, заміна та ремонт системи опалення, оновлення матеріально-технічної бази. |
| 4. Територія, на яку проект матиме вплив | - Луганська область - Новопсковський район |
| 5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 34 тис. осіб |
| 6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | В закладах культури не проводилися капітальні ремонти з енергозбереження та енергоефективності, матеріально-технічна база не оновлювалася. Незадовільний естетичний вид будівель культури не сприяє формуванню позитивних естетичних вражень від потенційних користувачів соціальних послуг, які надають дані заклади. |
| 7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Реалізація інвестиційного проекту. Реалізація проекту дасть можливість оптимізувати діяльність нових напрямків роботи клубних закладів у сфері культурно-дозвіллєвої роботи. |
| 8. Основні заходи проекту | Укладання договорів на виконання проектних та ремонтно-будівельних робіт, контроль за ходом виконання ремонтно-будівельних робіт. Введення об’єкта в експлуатацію. |
| 9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік) | Січень 2018 – Грудень 2020 |
| 10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 1 рік | 2 рік | Разом |
|  | 2500,0 тис. грн. | 1200,0 тис. грн. | 3700,0 тис. грн. |
| 11. Джерела фінансування проекту | ДФРР, місцеві бюджети, МТД |
| 12. Учасники реалізації проекту та їх функції | Відділ економічного розвитку і торгівлі Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, відділ культури Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області. |
| 13. Інша інформація щодо проекту (за потреби) |  |