І Н Ф О Р М А Ц І Я

про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період

2018-2019 років

# Шановні члени колегії, запрошені!

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та з метою належної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в зимових умовах 2017-2018 років, 17 квітня поточного року головою райдержадміністрації було прийнято розпорядження № 204 «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства, інших об’єктів комунальної власності району в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та заходи щодо підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років», яким було затверджено районний штаб та затверджені відповідні заходи щодо підготовки до зими об’єктів тепло-, водо-, енерго-, газопостачання, інженерних комунікацій, житлових будинків, шкіл, закладів охорони здоров’я, культури, автошляхів.

Більшість керівників підприємств і установ району, сільські та селищні голови на сьогоднішній день виконали певний обсяг робіт щодо підготовки своїх об’єктів до зими, а також проведені розрахунки за спожиті енергоносії та інші послуги.

Станом на 01 вересня 2018 року під час опалювального сезону 2017-2018 років установами району було спожито:

- Водопостачання та водовідведення – 4,858 тис.м3 на суму 236,473 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, відбулося збільшення споживання води на 12,23% або 594 м3.

- Електроенергії – 965,584 тис.кВт на суму 2 млн. 870 тис. 224 грн. За аналогічний період минулого року було спожито 948,749 тис.кВт,т тобто відбулося збільшення споживання електроенергії на 16,835 тис.кВт, або на 1,77%.

- Природного газу –  1 млн. 260 тис.863 м3 на суму 14 млн. 622 тис. 623 грн, що на 46,839  тис. м3 або на 3,58% менше, ніж  в аналогічному періоді минулого року.

- Інші енергоносії (опалення дровами і вугіллям) – на суму 224,170 тис. грн, що на 138,373 тис.грн більше, ніж в минулому році.

Станом на 01.10.2018 року кредиторська заборгованість за оплату енергоносіїв  спожиту бюджетними установами, організаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів становить 94,695 тис. грн, з неї: водопостачання та водовідведення – 1,212 тис. грн, за електроенергію – 19,447 тис. грн, природний газ – 29,636 тис. грн., інші енергоносії – 44,400 тис.грн. і яка є поточною.

Для безперебійного функціонування закладів освіти протягом поточного року в усіх навчальних закладах проведені роботи з поточного та косметичного ремонту шкільних приміщень, спортзалів, актових залів, класів, кабінетів, місць загального користування,  спортивних майданчиків тощо.

На балансі відділу освіти Новопсковської районної державної адміністрації знаходиться 22 заклади освіти, з яких 20 - загальноосвітні школи, 2 позашкільні заклади: БДЮТ і ДЮСШ (у липні 2018 року 5 ЗОШ були передані на баланс Новопсковської селищної ради). В закладах освіти райдержадміністрації району функціонує 26 топкових та експлуатується  50 котлів опалення.

У кошторисі відділу освіти на 2018 рік були передбачені кошти в сумі                         164,9 тис. грн., а саме:

-    на проведення повірки приладів обліку (69,4 тис. грн.);

- на проведення технічного обслуговування обладнання газових котелень                       (60,5 тис. грн.);

-   на перевірку опору контурів заземлення та опору ізоляції (17,5 тис. грн.);

- на перевірку димових, вентиляційних каналів, повірку сигналізаторів газу                    (17,5 тис. грн.).

З метою належного функціонування навчальних закладів проведено роботи щодо перевірки опору контурів заземлення, опору ізоляції, сигналізаторів газу, вентиляційних каналів. Укладено договори на технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання, надання послуг з технічного обслуговування систем газопостачання. Згідно з графіком здійснюється повірка електрообладнання та приладів систем газопостачання.

У серпні 2018 року проведено навчання та повторна перевірка знань в операторів газових топкових та відповідальних осіб за газове господарство.

Для забезпечення сталого проходження опалювального сезону в закладах освіти проведені наступні заходи: для Новорозсошанської ЗОШ І-ІІІ ступенів придбано глибинний насос на суму 4,9 тис. грн., за добродійні кошти ТОВ «Нібулон» у Донцівській ЗОШ І-ІІ ступенів замінено 8 вікон на пластикові склопакети на суму 20,0 тис. грн.

Влітку цього року внаслідок сильних вітрів та зливи покрівлі Новорозсошанської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Білолуцької гімназії зазнали значних пошкоджень.                      Покрівлю Новорозсошанської ЗОШ І-ІІІ ступенів відремонтовано завдяки спільним зусиллям  ТОВ «Промінь» Юрія Сєргєєва, ТОВ «Агропродсервіс» Олександра Даніліна    та коштів районного бюджету (20,6 тис. грн.) За кошти районного бюджету відремонтовано покрівлю Білолуцької гімназії на суму 486,8 тис. грн, з яких 150,0            тис. грн. – кошти резервного фонду. Також зазнали пошкоджень навчальні приміщення, які розташовані на третьому поверсі Білолуцької гімназії. Станом на 12.09.2018 за благодійні кошти закуплено матеріали та проводяться ремонтні роботи пошкоджених приміщень навчального закладу. Разом з тим, на проведення ремонтних робіт Білолуцької гімназії отримано додаткове фінансування з обласного бюджету в сумі 96,0 тис. грн.

З метою забезпечення безперебійної, сталої роботи Новопсковського будинку дитячої та юнацької творчості, проведено капітальний ремонт будівлі на суму                   350,0 тис. грн.

Для підготовки теплового господарства щодо сталої роботи в осінньо-зимових умовах в навчальних закладах району в серпні працювала комісія з перевірки готовності теплового господарства до роботи в опалювальному сезоні 2018-2019 років із залученням представника інспекції Держенергонагляду у Луганській області, за результатами якої підписані відповідні акти про стан готовності теплового господарства навчальних закладів. Також відповідальні особи за роботу теплового господарства у вересні 2018 року  пройшли переатестацію. На сьогодні проводиться  чергова державна повірка промислових лічильників газу та коректорів обліку споживання природного газу Риб'янцівської, Новобілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Білолуцької гімназії.

У Березівській ЗОШ І-ІІ ступенів та Танюшівській ЗОШ І-ІІІ ступенів заплановано провести поточний ремонт вуличних вхідних східців на загальну суму близько                       134,0 тис. грн.

Підготовчі роботи до початку опалювального сезону планується завершити до              29 вересня 2018 року.

На сьогодні необхідно:

-    придбати котли опалення для топкової Новобілянської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- провести частковий ремонт даху Писарівської ЗОШ І-ІІ ступенів та Новопсковської  ДЮСШ.

Залишається ряд суттєвих невирішених питань пов'язаних зі значними фінансовими витратами: це обробка дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином, ремонт та встановлення блискавко захисту, пожежних сигналізацій.

З метою визначення стану готовності навчальних закладів до нового навчального року та опалювального сезону з 14 до 22 серпня 2018 року працювала виїзна комісія, за результатами роботи якої складені відповідні акти. Всі навчальні заклади району 1 вересня організовано розпочали новий  навчальний рік.

Значний обсяг робіт проведено сільськими, селищними радами щодо підготовки  закладів  дошкільної освіти до роботи в новому навчальному році. В ДНЗ «Журавушка» Можняківської сільської ради за кошти місцевого бюджету здійснено капітальний ремонт приміщень закладу на суму 643,4 тис. грн., проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій на суму 52,1 тис. грн., встановлено автоматичну пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу на суму 105,1 тис. грн., а також встановлено систему               відеоспостереження. За кошти Білолуцької селищної ради в  ДНЗ «Барвінок» встановлено автоматичну пожежну сигналізацію та оповіщення про пожежу на суму 116,3 тис. грн., проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій на суму  81,4 тис. грн.

За кошти Риб`янцівської сільської ради в ДНЗ «Вишенька» проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій на суму 55,0 тис. грн., в ДНЗ «Берізка» проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій на суму 32,6 тис. грн., встановлено громовідведення на суму 42,0 тис. грн., замінено 3 вікна на пластикові склопакети 27,1 тис. грн., за добродійні кошти ТОВ «Нібулон» замінено 5 вікон на пластикові на суму 26,0 тис. грн. За кошти Кам’янської сільської ради в ДНЗ «Ромашка» проведено заміну світильників, ремонт стелі на суму 6,1 тис. грн.

В рамках підготовки до роботи закладів освіти Новопсковської селищної ради до роботи в  осінньо-зимовий період 2018-2019 років в ДНЗ «Ромашка» влаштовано снігозатримувачі, в  ДНЗ «Дзвіночок» виконано капітальний ремонт електрощитової на суму 18,161 тис. грн та будівництво вуличного освітлення на суму 64,915 тис. грн.,  проводяться роботи з капітального ремонту покрівель з утепленням горищ Осинівських загальноосвітніх шкіл, на суму 2390,863 тис. грн. Особи, відповідальні за газове господарство, в усіх закладах освіти пройшли навчання. Комісії по перевірці газового та теплового господарства створені та функціонують. Організаційні та технічні заходи щодо своєчасної підготовки навчальних закладів Новопсковської селищної ради затверджені наказом начальника відділу освіти. Перевірені котельні, підписані акти стану готовності теплового господарства  інспектором Держенергонагляду по всіх закладах ДНЗ та закладів загальної середньої освіти.

Для своєчасної підготовки лікувально-профілактичних закладів Новопсковського РТМО   в опалювальний період 2018/19 років наказом Головного лікаря була створена робоча група із забезпечення оперативного контролю про хід підготовки об’єктів Новопсковської центральної районної лікарні та Білолуцької районної лікарні до роботи в зимовий період. Також відповідними наказами  призначені відповідальні особи за теплове та газове господарство, які в серпні поточного року пройшли переатестацію та отримали посвідчення. Станом на 10.09.2018 року на об’єктах Новопсковського РТМО виконаний певний об’єм робіт з перевірки та ремонту мереж життєзабезпечення та працевлаштування водо,-тепло,-енергоспоживання та водовідведення в осінньо-зимовий період. Виконана державна повірка приладів обліку води для центральної районної лікарні, укладені договори на обслуговування та державну повірку приладів обліку газу з спеціалізованим підприємством «Ізодром» м. Київ. Виконана промивка та прочистка колодязів водовідведення від лікувального корпусу, прочищена внутрішня каналізація поліклініки. Ведуться роботи з утримання будівель та споруд ЦРЛ, а саме: відремонтована покрівля пральні, топкових, майстерні, ремонт фундаменту поліклініки, лікувального корпусу. На сьогоднішній день підрядною організацією проводяться роботи по заміні покрівлі лікувального корпусу: майже завершені роботи на хірургічному відділені  та розпочаті роботи на терапевтичному відділенні. Проводяться роботи з гідравлічного випробування внутрішніх систем опалення будівель центральної районної лікарні, підписані акти стану готовності теплового господарства.

Що стосується амбулаторій та ФАПів району, протягом літнього періоду виконані роботи по заміні вікон в Новобілянській та Донцівській амбулаторіях, по всім ФАПам виконані планово-поточні ремонти. Також проведені профілактичні роботи опалювальних систем, обстеження димових та вентиляційних каналів, акти готовності теплового господарства по комунальному закладу «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги» підписані в повному обсязі.

В рамках підготовчих робіт до опалювального сезону 2018-2019 років в закладах культури, що перебувають у підпорядкуванні відділу культури проведено наступні заходи:

- призначено відповідальних за газове господарство та технічний стан і безпечну експлуатацію теплового господарства;

- пройдено навчання з перевірки знань відповідальних на знання Правил технічної експлуатації теплових установ і мереж, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду;

- проведено вступні та первині інструктажі з операторами котелень з ОП, ПБ та ЦЗ;

- підготовлені та підписані акти готовності теплового господарства закладів культури до      опалювального періоду 2018-2019 років;

- проведено енергозберігаючі заходи в приміщеннях  закладів культури;

- відпрацьовано дії по евакуації людей та майна згідно інструкції;

- проведено перевірку технічного стану труб, кранів та радіаторів системи опалення приміщень;

- забезпечено персонал необхідною документацією, інструкціями;

- проведено перевірку стану пожежної безпеки в  приміщеннях;

- підготовлено інвентар та матеріали для проведення робіт по прибиранню прилеглої території в осінньо-зимовий період.

Також в комунальному закладі «Новопсковська ЦБС», з метою збереження температурного режиму функціональних приміщень за рахунок коштів спецфонду, завершено частковий косметичний ремонт стін, віконних укосів приміщень абонементу та коридору Центральної районної бібліотеки, та  завершено роботу з підготовки топкових Центральної районної бібліотеки, районної бібліотеки для дітей та Білолуцької селищної бібліотеки. В РЦКД приведено у належний стан складські приміщення, комплекси робіт з підготовки газового, електричного, водопровідно-каналізаційного господарства, електрозв’язку,  поновлено попереджувальні та вказівні знаки безпеки, перевірку стану електрообладнання, музичної, освітлювальної апаратури, механічного обладнання, пожежної безпеки виробничих, складських та інших приміщень.  В Новопсковській школі мистецтв проведено поточний ремонт приміщень та класів, котельні, замінено крани в санвузлах, встановлено новий лічильник води. В комунальному закладі «Новопсковський краєзнавчий музей» проведено  поточний ремонт  селянської  хати та господарчої будівлі на Слобожанському подвір’ї, комплекс робіт з підготовки газового, електричного, водопровідно-каналізаційного господарства, електрозв’язку, заміну  газового крана, ремонт  водопровідної труби. Станом на 01 жовтня 2018 року  у підпорядкованих відділу культури закладах культури заборгованість за спожиті енергоносії відсутня.

Житловий фонд району налічує 102 житлових будинки, всі вони підготовлені до нового опалювального сезону. В житлових будинках, які знаходяться в управлінні КП «Новопсковжитло» протягом літнього періоду поточного року працівниками підприємства було відремонтовано 6 оголовків вентиляційних каналів. На сьогоднішній день комунальним підприємством «Новопсковжитло» спільно з Новопсковським міжрайонним управлінням по експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз» продовжується робота з перевірки технічного стану та прочистки вентиляційно-димових каналів. Паспорти готовності житлових будинків до опалювального періоду 2018-2019 років виготовлені у повному обсязі.

# На об’єктах Новопсковської дільниці РКП «Старобільськвода» при підготовці до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років за рахунок коштів підприємства (30,1 тис.грн.) виконано заміну аварійних ділянок водопровідної мережі по вулицям Газопроводська та Первомайська в смт Новопсков загальною протяжністю 120 м, по вулицям Українська та Газопроводська здійснено ремонт запірної арматури в водопровідних колодязях,   ремонт колодязів на каналізаційних та водопровідних мережах в кількості 5 шт., проведено поточний ремонт насосів на КНС та очисних спорудах в кількості 8 шт., ремонт насосного агрегату на ВНС-2.

Що стосується належної підготовки до зимового періоду автомобільних доріг загальнодержавного значення філією «Новопсковський райавтодор» станом на 01.10.2018 року підготовлено до зими 10 одиниць техніки, заготовлено 1,0 тис. тонн піску, солі – 84 тонни, що становить 51% від потреби, роботи по заготівлі продовжуються. Заготовлено снігоутримуючих щитів у кількості 25 шт. на суму 5,0 тис.грн; планується завезення протиожиледної суміші у кількості 45 м3 на круті спуски та підйоми. Також буде встановлено на дорогах району 40 комплектів попереджуючих дорожніх знаків «Слизька дорога та ожеледиця», та 90 вказівних віх. Для запобігання снігових переметів виконано покос трави на узбіччях автодоріг Т1302 КПП Танюшівка-Старобільськ-Артемівськ, Т1307 Сватове-Новопсков-Мілове, Т1321 Білолуцьк - КПП «Новобіла» та О131003 Ганусівка-Новорозсош, загальною протяжністю 138 км.

Для належного утримання автодоріг комунальної форми власності протягом звітного періоду за рахунок коштів місцевого бюджету проведено ямковий ремонт  на автомобільних дорогах в Новорозсошанській, Новобілянській, Донцівській та Павленківській сільських радах на суму 463,666 тис. грн.. Також за рахунок коштів ДФРР та співфінансування Новопсковської ОТГ завершено будівництво комунальної дороги по вул. Богдана Хмельницького в смт Новопсков, загальною площею 10,03 тис.м2, на освоєно 5833,503 тис.грн. Для здійснення заходів з очищення від снігу тротуарів, прибудинкової та внутрішньоквартальної території в районному центрі в зимовий період буде задіяна техніка комунальних підприємств «Новопсковжитло» та «Новопсковблагоустрій» Новопсковської селищної ради, в інших населених пунктах району буде задіяна техніка базових підприємств.

Також згідно графіка завершуються ремонтно-профілактичні роботи на об’єктах Новопсковського міжрайонного управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз». На сьогоднішній день виконано поточний ремонт газорегуляторних пунктів в кількості 43 шт.,  	шафових газорегуляторних пунктів (ШРП) в кількості 	139 шт., газових колодязів 18 шт., засувок газу - 428 шт., установок електрохімзахисту -106 шт. Також працівниками управління пофарбовано надземних газопроводів - 3,668 км, здійснено періодичне планове комплексне приладове обстеження (КПО) та паспортизація газопроводів	протяжністю 257,532 км, планове технічне обслуговування внутрішньо-будинкового газового обладнання - 6022 абонентів.

Що стосується Новопсковської районної дільниці електромереж ТОВ «ЛЕО», то на даний час по даному підприємству склалося дуже скрутне фінансове становище. Так, на сьогодні загальний план капітального ремонту обладнання електричних мереж виконано лише на 30%. Але маємо надію, що проблемні питання будуть врегульовані і заплановані заходи з підтримання сталої роботи обладнання електричних мереж в опалювальний період будуть вирішені, і підприємство матиме змогу в повному обсязі виконати свої зобов’язання.

Шановні члени колегії та запрошені!

Аналізуючи стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в зимових умовах 2018-2019 років, можна стверджувати, що виконання заходів знаходиться під контролем і роботи, які заплановані, будуть виконані вчасно. Від чіткої та злагодженої роботи кожного з нас, у великій мірі буде залежати стан функціонування усіх об’єктів та рівень життя мешканців нашого району.

Начальник відділу містобудування,

архітектури, ЖКГ та будівництва

Новопсковської райдержадміністрації                                                                 Т.М. Похідняк

НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

____________________    		          смт Новопсков		               №________

Про підготовку об’єктів

житлово-комунального господарства

та соціальної сфери району до роботи

в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

Відповідно до ст.ст. 6, 13, 16, 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про енергозбереження», Закону України «Про теплопостачання», пункту 4 розділу X Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованого у Міністерстві  юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 травня 2018 року № 383 «Про затвердження Плану організаційних заходів і складу обласного штабу з підготовки житлово-комунального господарства, об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 років та сталого проходження опалювального сезону», заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Похідняк Т.М. «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років», з метою забезпечення безперебійної, сталої роботи котелень, топкових установ, підприємств та організацій району зобов’язую:

- Інформацію начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Похідняк Т.М. «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» взяти до відома (додається).

- Рекомендувати сільським, селищним головам, керівникам підприємств, установ та організацій району всіх форм власності, на балансі яких утримуються котельні та топкові, у термін до 01.10.2018 завершити підготовчі роботи, провести пробні пуски систем опалення з оформленням актів готовності та утримувати системи опалення у робочому режимі з готовністю при зниженні протягом трьох діб середньодобової температури зовнішнього повітря до +8°С розпочати опалювальний період.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації С. Слюсарєву.

Голова районної

державної адміністрації                                                                                   Л. ЛАТИШЕВА